[Archives Nationales, Colonies,

C11B, Volume 1, Folio 500-504v, 1716]

[500]

Avant toise de ce que peut coûter la redoute de maçonnerie placée sur la hauteur I a 226 toises du port neuf F et a 108 tes. de l’ancien port E

Premierement

LaRedoute I

Le detail du toise de cette redoute se prendra sur celuy du port dauphin qui luy est egal et les sommes totalles mentionnées en ce memoire serviront aux depences des ouvrages projetes.

Terres

Le deblay des terres pour former les fosses et fonder

les ouvrages ensembles 2340-0-0 a 2" la te. cube...		  4680.0.0

Maçonnerie

Les faces, les flancs, les contre forts du corps de

l’ouvrage, les pourtours de la contrescarpe avec les

contreforts et le chemin couvert ensembles 810-5-0

a 60" la t. cube ....							48650.0.0

[500v]

Pierre de taille

Les angles ensembles 1656 pieds cube a 20s. Le

pied...									  1656.0.0

Trois guérites à 250" chaque.....					    750.0.0

Total de la Redoute I ....		55736.0.0

Le batiment pour les troupes placé a la gorge Terres

Le deblay des terres pour former les caves et fonder le

batiment ense. 466-5-0 a 2" la te. cube...				    933.0.0

Maçonnerie

Les quatres murs et celuy et refans ensembles 164-0-0

a 60" la t. cube .....							  9840.0.0

Maçonnerie par estimation

Six souches de cheminées a quatre foyers pour les

soldats et huit autres pour les officiers a 150"

chaque....							         	  2100.0.0

Deux fours pour les soldats et deux pour les officiers

evalues ensembles pour trois a 250" chaque...			    750.0.0

[501]

Deux lieux communs pour les soldats et deux pour les officiers

avec fermeture a 350" chaque...					  1400.0.0

Pierre de taille

Les angles, les portes et les croisées ensembles

4220 pieds cubes a 20s. le pd. ...					  4220.0.0

Charpente

Pour le pleinpied et la mansarde ensembles 2341-3-0

a 1" 10s la solive ...							  3512.0.0

Planchers

Pour la mansarde du toit et des lucarnes ensembles

730-0-0 a 5" la t. quarrée....					  3650.0.0

Cloisons en bois et plâtre

Toises quarrées ensembles 135-0-0 a 9" la te.			  1215.0.0

Couverture

de bardeaux pour le grand toit et ceux des lucarnes

ensembles 420-0-0 a 4" la t. quarrée...				  1680.0.0

Portes chassis et volets

quarente portes a 20" chaque...					    800.0.0

cent soixante portes simples a 12" chaque			  	  1920.0.0

quatre vingt chassis a coulisse, tant en haut

qu’en bas de 5 pieds de hauteur et 3 de largeur

et a chaque un chassis dormant a 8" chaque...			    640.0.0

[501v]

quatre vingt volets de 5 pds. 6 pce. De haut sur

3 et 6 de large a 5" chaque...					    400.0.0

Carreaux de vitres

Pour quatre vingt chassis a 33 carreaux chaque de 9

pouces sur 6 faisant ensembles 2640 a 6s. piece...			    792.0.0

Fer

quarente serrures fortes avec leur clefs a 5" chaque...		    200.0.0

cent soixante petites serrures a cabinets, armoires

et garderrobes avec leur clefs a 3" chaque...			    480.0.0

Cent soixante pentures a 30s. chaque...				    240.0.0

deux cent couplets a 10s. piece...					    100.0.0

deux mil cloux a planchers a 8" le mil..				      16.0.0

quatre mil cloux carvel pour cloisons et garniture

a 7" le mil...								      28.0.0

quatre mil cloux demy carvel pour la garniture de

portes et cloisons a 6" le mil...					      24.0.0

cent cinquante mil cloux a bardeaux a 2" le mil...		    300.0.0

deux fleurs de lis de cuivre pour les extremitez du

batiment a 15" chaque..						      30.0.0

_________

Total du batiment de la Redoute I		   	35270.0.0

[502]

La Batterie M semblable a celle de l’entrée du port Dauphin L

Terres

Le deblay des terres pour etablir la maçonnerie ensembles

64-0-0 a 2" la te. cube...					     	    128.0.0

Maçonnerie

Longueur ensemble 25-0-0 a 60" la te. cube...		  	  1500.0.0

Charpente

Pour la platteforme ense. 546-4-0 a 1" 10s. la solive...		    820.0.0

pour la reparation des affuts....					      40.0.0

pour le fer et cloux....						    154.0.0

Total de la batterie M		  2642.0.0

La Batterie B

a la terre rouge de l’entrée du port, avec un corps de

garde crenelé servant de magasin pour deffendre la d.

batterie.

Batterie

La batterie et platteforme doivent etre sur le même pied

que celle cy dessus cy...					        	  1628.0.0

[en marge]: le detail de la platteforme est

a la fin du batiment

[502v]

Corps de Garde

Terre

Le deblay des terres pour fonder la maçonnerie et former

les caves ou sousterrain

longueur ens...		21-3-0}

largeur ....			  4-3-0}		145-0-0

profondeur...			  1-3-0}

a 2" la te. cube.................					    290.0.0

Maçonnerie

Les murs de face et les deux côtes depuis la fondation

jusqu’au niveau de la batterie

longueur ense....		26-0-0}

hauteur...			  1-2-0}		  23-0-0

epaisseur ....			  0-4-0}

Les quatres parties du parement depuis le niveau de la

batterie jusqu’au toit et deux murs de refans

longueur ense.....		52-0-0}

hauteur....			  1-3-0}		  26-0-0

epaisseur....			  0-2-0}

49-0-0

a 60" la t. cube............................................			  2940.0.0

Deux doubles souches de cheminée leur foyers

a 150" chaque.............						    300.0.0

Pierre de taille

Pour deux angles de 17 pieds de hauteur chaque, quatre

[503]

portes de 18 pds. de pourtour/ chaque, huit croisées de

16 pds. chaque et trente creneaux de 10 pds. de pourtour

aussy chaque

longueur ense. ...		534 pds.

largeur pourt ...                        1                          534 pds.

a 20s. le pied.......						    534.0.0

Charpente

Vingt quatre poutrelles de 18 pieds de long chaque

espacées sur la longueur du batiment

longuer ense. ....		72-0-0}

grosseur ....			  8 et 9}		 72-0-0

Vingt trois sablieres de 12 pieds de long chaque

longueur ense. ....		46-0-0}

grosseur ...			  8 et 3}		 15-2-0

Vingt quatre aiguilles de 10 pds. de long chaque

longueur ense. ....		40-0-0}

grosseur ....			  8 et 8}		 35-3-0

Vingt fermes pour les deux côtes de 3 tes. 3 pds. chaque

vingt trois pannes de 2 tes. chaque et 18 tes. de faite

longueur ense.....		134-0-0}

grosseur ....			    8 et 6}		 89-2-0

Vingt quatre antraix de 2 tes.  2 pds.  chaque, vingt huit montans

[503v]

de lucarnes, autant de frontons/ et autant de liens de

toit de 5 pds.  chaque

longueur ense. ....		126-0-0}

grosseur ....			  6 et 6}		  63-0-0

Deux cent soixante quatre chevrons et 1 te. 2 pds. chaque

et cent soixante soliveaux de 1 te.  3 pds. chaque pour

le plancher

longueur ense.....		592-0-0}

grosseur ....			   4 et 4}		131-3-0

quatre vingt six jambettes, autant d’esseliers et

autant de liens de 3 pds. de long chaque

longueur ense. ....		129-0-0}

grosseur ....			    6 et 4}		 43-0-0

quatre vingt six avant becqs de 2 pds. chaque

longueur ense.....		28-4-0}

grosseur....			  4 et 3}		   4-4-0

quatre cent quatre vingt madriers pour le pleinpied

et le plancher de 18 pds.  de long chaque

longueur ense....		1440-0-0}

grosseur....			   12 et 2}		480-0-0

934-2-0

a 1" 10s la solive ......					  1401.0.0

Planchers a la toise quarrée sur un pouce d’epaisseur

Les planches dans la mansarde

longueur....			19-3-0}

largeur .....			  2-3-0}		  48-4-0

[504]

Dix cloisons et dix separations de 3 tes. chaque

longueur ense.....		60-0-0}

hauteur....			  1-2-0}		  80-0-0

Les faces du toit et les côtes

longueur ense.....		46-0-0}

largeur....			  4-0-0}		184-0-0

Vingt huit toits de croisées de mansarde de 4 pds. chaque

longueur ense....		18-4-0}

largeur....			  1-2-0}		 24-5-0

337-3-0

a 5" la te. quarrée........				  1687.0.0

Couverture

Cent quatre vingt quatorze toises de bardeaux cloues

a 6" la te. .......							  1164.0.0

Portes chassis et volets a prix fait

Six portes garnies de ferrure et fermeture a 26" chaque...	    156.0.0

quarente portes simples garnies idem a 18" chaque...		    720.0.0

quarente chassis a coulisse et leur dormans a 12"

chaque....								    480.0.0

quarente volets garnis de leur ferrure a 8" chaque....		    320.0.0

Carreaux de Vitres

[504v]

douze cent carreaux de vitres de 8 pouces/de haut sur 6

de large a 5s. piece							    300.0.0

Total du corps de garde de la batterie B...    	10292.0.0

La Platteforme

Cent quatre vingt poutrelles de 12 pds. chaque

longueur ense.			360-0-0}

grosseur			               4 et 4}	80-0-0

Cinq cent madriers de 12 pieds chaque

longueur ense.			1000-0-0}

grosseur			               12 et 3}	500-0-0

580-0-0

a 1" 10 s. la solive 					         	    870.0.0

Cinq mil cloux a madriers a 9" le mil...				      45.0.0

pour la reparation de quinze affuts avec les ferrures		    300.0.0

Total de la platteforme de la batterie B			  1215.0.0

Recapitulation

La Redoute I .....							55736."

Le Batiment de la dte. redoute ....					35270.

La Batterie M ....							  2642.

La Batterie B ....							  1628.

Le Corps de garde de la d. batterie ...				10292.

La platteforme de la d. batterie ....					  1215.

Total du tout		   	106783"