[Archives Nationales, Colonies, C11B, Volume 14, Folio 341-351, September 18, 1733]

Devis pour l’Establissement de trois corps de bastiments a faire au Port Toulouze, et d’une Batterie a barbette construitte en terre revetue de gazon plat, pour y placer dix a douze pieces de Canons.

[343]

Les trois bastiments consisteronts premierement a un logement pour le commandant, Secondem.t a un Corps de Cazernes composé de trois chambres pour y loger une Compagnie a un corps de garde, a une prison et a des lattrines Separées des Cazernes, et troisiemement a un magazin pour les vivres, une chapelle un Logement pour les officiers et a une boulangerie.

Le Batiment du commandant Sera Etably en face de la batterie et le corps de Cazernes et Magazin des vivres, leurs longeurs perpendiculaire Sur les extremités des angles de la façade du bastiment du commandant, le tout Estably Suivant le plan général qui en Sera donné a l’Entrepreneur, et la construction de ces [343v] trois bastiments Sera observée dans leurs executions Suivant les plans et profils particuliers qui en Seront donnés aud. Entrepreneur.

La Batterie Sera fermée Suivant le contour de la Coste en la faisant le plus circulairement que faire ce pourra, a(ffin) de procurer plus de defence au Port, Sera faitte avec un parapet de terre a barbette revetue de gazons plat avec pl(atte) forme de madriers, et generallement to(us) les bastiments et batterie Seront entourés de palissades, plantées et dressées Suivant le plan general, et au pourtour exterieur de cette cloture, ilsera fait un fossé pour recevoir les eaux de la montagne afin quel (les) n’incommode pas les d.t   Bastiments et la place d’Arme.

Les ouvrages estant tracés et les plans et profils donnés l’Entrepreneur, Suivra l’un et lautre le plus exactement quil Sera possible

[344]

Premierement

Terres

Il fera tous les deblays des Terres qui Conserneront l’Etablissement des d.ts bastiments, tant pour ce qui regardera les excavations pour fonder la maçonnerie que pour former la Batterie, mettre la place d’Arme de niveau, ainsy que pour les fossés, et Si les terres provenant des excavations et fossé ne Sufiss.t pas pour donner les pantes et niveaux necessaire a la place d’Arme, et pour former la ditte Batterie, l’Entrepreneur en fera transporter des endroits les plus voisins, qui luy Seront payéscomme les excavations et deblay roulage compris, a la toise cube.

2.e Article

Maçonnerie en mortier de chaux et Sable

Aprés que les deblays des fondations Seront faits, on Etablira les maçonneries [344v] Sur un bon fond, et cette maçonnerie Sera faitte avec des moelon du pays, le mortier composé d’un tiers de chaux et de deux tiers de Sable grené, le tout bien broyé avec le rabot, l’Entrepreneur Se Conformera aux alignements qui luy Seront donnés, il observera les aplombs et niveaux, et Sera payé des maçonneries a la toise Cube tant plin que vide po(ur) ce qui concernera les bayes des portes et fenetres.

3.e Article

Maçonnerie de Brique

Les briques qui Seront employées aux cheminées, fours et autres ouvrages, Seront fourniers bien cuites et bien posée, avec Soin en bon mortier fin, composé d’un tiers de chaux et de deux tiers de Sables passé au tamis, Se conformant pour la construction de cette nature d’ouvrage a ce qui a esté dit [345] dans l’article de la maçonnerie de moelon, et cet ouvrage Serapayé a la Toise Cube.

4.e Article

S il est necessaire de faire quelques murs a pierre Seche pour aqueducqs ou pour contre mur, ils Seront faits avec Moylon du pays bien parementés, faisant bonne liaison, et les couvertures des aqueducqs portant Six pouces Sur les pieds droits, et cet ouvrage Sera payé a la toise Cube.

5.e Article

Maçonnerie en mortier de terre

Les murs qui pourront etre faits avec mortier de terre auront bonne liaison, et le mortier avec terre grasse choisie, Epurée de pierre et bien brayée et Seront payés a la toise Cube.

[345v]

6.e Article

Enduits en mortier ordinaire, unis et passés au bouclier.

Les Enduits Sur les parements interieur des murs, Seront faits avec bon mortier composé d’un tier de chaux et de deux tiers desable fin, passés au bouclier pour les rendres unis, et aprés que ces crépis Seront presque Secqs, il Sera passé dessus un lait de chaux bien blanche et Seront payés a la toise quarrée compris le blanchissage en lait de chaux.

7.e Article

Maçonnerie en Pierre platte.

Si le travail exige l’Employ de pierre platte, l’Entrepreneur la fournira et la mettra en oeuvre avec bon mortier ordinare et en Sera payé a la toise cube, voiture et transport compris.

[346]

8.e Article

Pierre de Taille du Pays.

La pierre de Taille qui Sera Employée pour encognures, portes et fenetre & Sera proprement taillées, cizelée et bouchardée, posée avec Soin, et a legard de l’Echantillon il Sera donné

Suivant que les ouvrages l exigenont, et L Entrepren.r Sera payé de cet ouvrage au pied quarrée parrement veu, et le Cube compris dans la maçonnerie ordinaire.

9.e Article

Charpente de bois de Pin

La charpente qui consistera, en comble, Soliveaux et autres ouvrages Sera faconnée et travaillée Suivant les profils et dimantions qui en Seront données, et tous les bois fournis avive areste, Sain, Secq et Sans aubour, coupé en bonne [346v] Saison et Sera payé au pied Cube

10.e Article.

Madriers de pin de deux pouces d’Epaisseur et planches d un pouce

Les planchers qui Seront faits avec madriers de deux pouces franc, Seront blanchis d’un costé, les cloisons blanchis de deux costés, le tout enbousseté avec rênures et languettes, bien arresté avec clous et tringles, et cet ouvrage ainsy que les marches d’Escaliers, limons, et faux limons Sera payé a la toise quarrée les clous et tringles compris.

Mais Sil est necessaire de faire des cloisons l’Embris et plat fond de planche d’un pouce cet ouvrage Sera travaillé comme les madriers et payé a la toise quarrée tout compris a un prix differend que les madriers.

[347]

ll.e Article

Les portes et contrevents Seront faits avec des planches d’un pouce et quart d epaisseur, emboittés par les deux bouts de bois de chesne ou de merizier, le tout blanchis et assemblé

avec renures et languettes, bien chevillé, et cet ouvrage Sera payé a la toise quarrée.

12.e Article

Chassis a verre et dormant de bois de chesne

Les chassis volant Seront posé Sur dormant et les croisillons	bien assemblés avec jets d eaux en bas, le tout chevillé et proprement travaillé, les bois qui composeront cet ouvrage

auront pour le moins pouce et quart d’Epaisseur et Seront payés a la toise quarrée

[347v]

13.e Article

Couverture de Bardeau

Les bardeaux auront quatre a cinq pouces de large, et la longueur propor(tionné) pour quils puisset etre recouvert les uns Sur les autres des deux tiers Sur leur longueurs, ils Seront Sans Jrsures et bien degauchis, pour quils puisset egall(ement) porter les uns Sur les autres, les plan(ches) Sur les quels Seront arrestées les Bardeaux Se recouvriront en amortissement de quatre pouces et Seront bien arretées Sur les chevrons avec clouds, et toutes les couvertures de cette Nature, bardeaux planches et clous compris Sera payee a la toise quarrée.

14. Article

Serrurerie et gros fer.

Les serrures Seront de Six pouces [348] avec bon resort et polies et Seront payées a la piece.

Les pentures ainsy que les gonds, forgées Sans gersures au Collet ny brulure, Seront payées a la paire les gonds compris.

Les crochets, pattes, tenons, verrouils a ressort, targettes, loquets a main, Seront façonnés a l’ordinaire et Seront payés a la piece.

Le gros fer comme barre Sous les manteau de cheminées, crampons, grosses pentures excedante la longueur de deux pieds, Sera payé a la livre.

15.e Article

Vitrerie

Les Carreaux de Verre Seront d’un verre net et proprement taillées arrestés avec Justesse dans les chassis, par des petites pointes de fer, et Seront payées au [348v] pied de Roy Sans y comprendre ce que le bois des chassis pourra Contenir.

16.e Article

Pallissade

Les palissades pour la cloture Seront de bois de pin, bien droit, elles auront dix pieds de long Sur Six pouces de diametre ou plus, appointées Sur un de leurs bouts, on les possera les unes contre les autres et Seront plantées dans la Terre a deux pieds edemy, arretées par une lambourde qui Sera encastrée dans la palissade, et cette lambourde arrestée par des chevilles de bois Sur chaque palissades, observant a la distance de dix pieds en dix pieds de planter un poteaux, contre le quel Seront posées les d. lambourdes arrestées par le bas par un lien devant et derriere qui Sera a Trois pieds de hauteur de Son [349] pied, cet ouvrage Sera payé a la toise courante compris le deblay et remblay des rigolles, chevilles et lambourdes comprises.

17.e Article.

Plomb en Table et pour Sceler les gonds et crampons.

Sil est necessaire d’Employer du plomb en table pour faiste, arrestiers Etc, Sera Sans gersure ny fente, d’egalle Epaisseur faconné Suivant les dimentions qui en Seront données, au moyen de quoy ce plomb Sera payé a la livre pesant, et a legard du plomb pour les Scellements a un prix differend.

18.e Article.

Pavé

Le pavé Sera de moylon du Pays,  [349v] pris a la coste ou ailleurs, possé par routes Egalles autantque faire ce pourra Sur forme de Sable ou terre gravelleuse battue a la demoiselle et rejoint de Sable l’Entrepreneur ce conformera aux pentes bombages qui luy Seront marquées, et en Sera payé a la toise quarrée.

19.e Article.

Couchettes Stable pour les Soldats et autres.

Les Cabannes ou couchettes Stables pour deux Soldats Seront faitte avec des pilliers de bois de pin de cinq pouces de grosseur Sur la hauteur de l’Etage, bien Ecaris et bien assemblées, le tout Sur (les) memes dimentions et constructions de celles des Cazernes de Louisbourg, et Seront payées chacune, madriers planches et clouds compris a la piece.

[350]

20.e Article.

Gazon plat

Le gazon plat pour revetir la Barbete et autre ouvrage de cette nature, aura au moins douze a quinze pouces de long, Sur la plus grande largeur que faire ce pourra, afin quils puisset fairre une bonne liaison les uns Sur les autres, les taluds pour ces revettements Seront observés Suivant les profils qui en Seront données, bien Entendu que cet ouvrage de gazon aura environ vingt à vingt quatre pouces d’Epaisseur, faisant bonne liaison les uns Sur les autres dans toute l’Entendue de son Epaisseur et de la longueur, observa. de mettre une petite couche de terre fine de Six en Six pouces de haut et les Terres qui formeront la masse des parapets Seront Elevées par lits de deux pieds de haut bien arrengées dessus et contre la queue desd.t Gazons, l’Entrepreneur Sera payé du [350v]Gazonnement tout Compris a la toise quarrée.

Conditions Generalles

L’Entrepreneur fournira des matereaux bien conditionnées de qualités et dimentions cy dessus expliqué, Solidement mis enoeuvre Suivant les alignements, pentes niveau qui Seront marqués et traceés et Suivra avec exactitude les plans et profils qui luy Seront donnés par l’Ingenieur, il Sera obligé aux frais de voiture par mer et par terre pour tout ce qui concernera les ouvrages de Son Entreprise, il fournira outils, ponts, Cordages Echafaudages, forge et fours a chaux Sera obligé au payement des ouvriers, Enlevement et transports de terre dans tous les atteliers, il Sera generallement Soumis a toutes les depences necessaires a l execution et perfection des d.t ouvrages et ce Sans restriction aux Conditions cy [351] dessus, et Sans qu’il puisse avoir dautres pretentions que le prix dont on Sera convenu pour chaque natured’ouvrages, il garentira Les ouvrages pendant un an et jour de leurs receptions et Sera payé a proportion de lavencement des d.t ouvrages, fait a Louisbourg le 18e - Septembre mil Sept cents trente trois

Verrier

[341]

Port Toulouze

1733

1 La toise Cube de Terre tout compris  .....    			        9:#  10:S 0:d

2 La toise Cube de maçonnerie en mortier

de chaux et Sable  ....     	                          		    132: 0: 0:

3 La toise Cube de maçonnerie de brique a ...............    		    175: 0: 0:

4 La toise Cube de maçonnerie a pierre seIche a .............	      50: 0: 0:

5 La toise cube de maçonnerie en mortier de terre a .........	      60: 0: 0:

6 La toise quarrée d’anduits a ...........      	   			        6: 0: 0:

7 La toise Cube de maçonnerie de pierre platte a ............	    175: 0: 0:

8 La pied quarré de Pierre du taille du pays a ...................	        3: 0: 0:

9 La pied Cube de bois de pin ........................................		        1: 0: 0:

10 La toise quarrée de madriers de deux pouces

franc depaisseur a ......                                         		      16: 0: 0:

La toise quarrée de planche d’un pouce a ..... 			      12: 0: 0:

[341v]

11 La toise quarrée de porte et contrevent a ........ 		      25:#  0:S [0:d]

12 La toise quarrée de chassis de bois de chesne a..........		      55: 0: [0:]

13 La toise quarrée de bardeaux Couverture de

bardeaux tout compris a ....	  			      12: 0: [0:]

La toise quarrée de madriers de chesne ou de

merisier de 3 pouces depaisseur les clouds

Compris a  ..............	   					      31: 0: [0:]

14 La piece de serrure polie de 6 pouces de long a ......		        8: 0: [0:]

La paire de penture de deux pieds de long les gonds compris a ....      8: 0: [0:]

La paire de penture de 18 pouces de long les Gonds compris a...        6: 0: [0:]

La paire de penture d’un pied de long compris les gonds a ....	        4: 0: [0:]

La Piece de crochet a .............                      			        0: 10: [0:]

[342]

La piece de patte a.................................				        0:#  6:S 0:d

La piece de verrouils a ressort a ................			        2: 10: 0:

La piece de targette a  ............................				        2: 0: 0:

La piece de loquet a main....................				        4: 0: 0:

La livre pesant de gros fer a  ....................				        0: 5: 6:

15 Le pied de Roy quarrée de vitre a .............	    		        1: 4: 0:

16 La toise courante de palissades a  ....................		        8: 0: 0:

17 La livre de plomb en table a  ......................			        0: 8: 0:

La livre pesant de plomb pour Selement a  ................		        0: 5: 0:

18 La toise quarrée de pavé a  .............................			        9: 0: 0:

19 La piece de couchette Stable a ....................			      12: 0: 0:

20 La toise quarrée de gazon plat a .............	    		        3: 0: 0:

la toises carrée de Madriers de merisier ou

de Chesne pour platteforme le cloux compris a ...