[Bibliothèque du Génie, Manuscript 125,

Page 78-85,  1716]

[78]

[en marge:] PortToulouze

Avant toisé de ce que peut couter la redoute de maconnerie placee Sur la hauteur I. a 226 toises du pont neuf F et a 108 to. de l’ancien port E.

Premierement

La Redoute I

Le detail du toisé de cette redoute Se prendra Sur celuy du Port Dauphin qui luy est egal et les Sommes totalles mentionnees en ce memoire serviront aux depenses des ouvrages projettees

Terres

Le deblay des terres peut former les fosses et fonder les

ouvrages Ensemble  ............. 2340 toi  -  0  -  0

a 2# la toise Cube ...............................................	  4680#.

Maçonnerie

Les faces, les flancs, les contreforts, du corps

de l’ouvrage, Les pourtours de la contrescarpe,

avec les contreforts et le chemin Couvert

Ensemble 810 to  -  0  -  0

a 60# la toise cibe .................................................  	48650.

Pierre de Taille

Les angles ensemble 1656 pi. quarre

a 20 s le piec, ........................................................	  1656.

Trois guerites a 250# chaque ........................................................	    750.

_______________

Total de la Redoute      	55736#.

________________

Le Batiment pour les troupes placé  a la Gorge,

Terres

Le deblay des Terres pour former les Caves

et fonder  le Bâtiment  Ens.e  466  -  5  -  0

a 2.# la toise ......................................................	    933. #

Massonnerie

Les quatre murs et celuy de refans

Ensemble 164  -  0  -  0 a 60#  la t. cube ..................................	  9840.

Massonnerie par Estimation

Six Souches de Cheminées a 4 foyers pour

les soldats et  huit autres pour les off.ers

a 150# chaque .......................................................	  2100 -

Deux fours pour les Soldats et deux pour

les officiers Evaluez ensemble pour trois

a 250.# chaque ......................................................	    750.

Deux Lieux Communs pour les Soldats et

deux pour les officiers avec fermeture a

350#. chaque .........................................................	  1400.

Pierre de Taille

Les angles, les portes, et les croisées ense.

4220 pieds Cubes a 20s le pi. ..........................................................	  4220 -

Charpente

Pour le plein pied et la mansarde ense.

2341  -  3  -  0  a 1#. 10s. la livre ...................................................	  3512

Planchers

Pour la Mansarde du toit et des lucarnes

ensembles 730  -  0  -  0 a 5#.  la t. quarrée .................................	  3650 -

Cloisons en bois et plâtre

Toises quarrées Ens.e 135  -  0  -  0 a 9# la t. ............................	  1215.

Couverture

de Bardeaux pour le grand toit et ceux des

Lucarnes Ensemble 420  -  0  -  0 a 4#. la

toise quarrée ................................................................................	  1680 -

Portes, Chassis, et Volets

quarente portes a 20#. chaque .....................................................	    800# .

160. portes Simples a 12# chaque .............................................	  1920.

80. chassis a Coulisse tant en haut qu’en bas,

de 5 p.o hauteur, et de 3 de largeur et a chaque,

un Chassis dormant a 8# chaque ................................................	    640.

80 Volets de 5 p - 6 pouces de haut sur 3 et 6

delarge a 5# chaque ......................................................................	    400

Carreaux de Vitres

Pour 80. Chassis a 33. Carreaux cha de 9 pouces sur

6 faisant ensemble 2640- a 6 s. piece ............................................	    793

Fer

40. Serrures fortes avec leur clefs a 5.#

chaque ............................................................................................	    200.

160. petites serrures a cabinets, armoires, et

garderobes avec leurs Clefs a 3# chaque ...................................	    480 -

160. pentures a 30s chaque ...........................................................	    240 -

200. Couplets a 10s piece ............................................................	    100.

Deux mil cloux a planchers a 8#. le mil.....................................	      16.

quatre mil cloux Carvel pour  Cloison et

harnitures a 7# . la mil ................................................................	      28.

quatre mil cloux demy Carvel pour la

garniture des portes et cloisons a 6# . le mil ...............................	      24.

Cent cinquante mil cloux a Bardeaux a 2#.

le mil ...........................................................................................	    300 -

Deux fleurs de Lis de cuivre pour led

Extremitez du bâtiment a 15.# chaque .....................................	      30

_________________

Total du bâtiment de la Redoute I		35270# .                                  	  __________________

La Batterie M

Semblable a celle de l’entrée du port dauphin L

Terres

Le deblay des terres pour Etablir la massonnerie

Ensemble 64  -  0  -  0 a 2#.  la toise Cube ....................................	    128#

Massonnerie

Longueurs Ensemble 25  -  0  -  0. a 60#.

la t. cube .......................................................................................	  1500.

Charpente

Pour la platteforme Ens.e 546  -  4  -  0 -  a

30s la Solive ...................................................................................	    820.

pour la reparation des affuts ...................................................	      40.

pour le fer et cloux ........................................................	    154.

________

Total de la batterie M 	  2642

_________

La Batterie B

A la terre Rouge de l’Entrée du port, avec un Corps de Garde Crenolé servant de magasin pour deffendre lad. Batterie,

Batterie

La Batterie doit Estre sur le même pied que

celle de l’autre part M ................................................................	  1628.

________

Corps de Garde

Terres

Le deblay des terres pour fonder la maçonnerie

et former les caves ou souterrains

Long.r Ens ...............   21  -  3  -  0}

Largeur ....................     4  -  3  -  0 }   ........ 145  -  0  -  0

profond.r ..................     1  -  3  -  0}

a 2#. la toise cube ..............................................	    290 -#

Massonnerie

Le Mur de face et les deux costez depuis

la fondation jusqalau

Niveau de la Batterie

Long.r En ...  26  -  0  -  0}

hauteur .......    1  -  2  -  0 }     ..............   	23  -  0  -  0

Eapisseur .....   0  -  4  -  0}

Les quatre parties du parement depuis

le Niveau de la batterie jusqu’au toit

et deux murs de refans.

Long.r En .....  52  -  0  - 0}

hauteur .........    1  -  3  -  0}    ................  	26  -  0  -  0

Epaisseur .....     0  -  2  -  0}

_______________

49  -  0  -  0

________________

A 60#. la toise cube .............................................	  2940#.

Deux doubles Souches de Cheminée avec leurs

foyers a 150# . chaque ...................................................................	    300.

Pierre de Taille

Pour deux angles de 17 p.ds de hauteur chaque,

quatre portes de 18 p.ds de pourtour chaque,

huit croisées de 16 p.ds chaque et 30 Creneaux

de 10 p.ds de pourtour aussy chaque

Long.r En.  ..........  534 p.ds}

}	.........	534 pieds

Larg.r pourt. .......      1 ...     }

a 20 s. la pied  ....................................................... 	534#.

Charpente

24 poutrelles de 18. pieds de long chaque

Espacées sur la longueur du bâtiment

Long.r En .......  72  -  0  -  0}

}	......... 		72  -  0  -  0

grosseur ..........    8     et   9  }

23 Sablieres de 12 p.ds de long chaq.

Long.r En ........ 46  - 0  -  0}

}	.........  		15  -  2  -  0.

grosseur ...........    8   et    3 }

24 aiguilles de 10 p.ds de long chaq.

Long.r En ......... 40  -  0  -  0}

}	..........  	35  -  3  -  0.

grosseur ............   8    et    8  }

Vingt ferures pour les deux costez de

3. p.ds  3 p.o chaque, 23 pannes de 2£

chacune et 18 Tz de faite

Long.r En .........   134  -  0  -  0}

}..... 		89  -  2.  -  0

grosseur ............        8    et    6 }

24 Entraix de 2 t.z 2 p. chaq.

28 montans de lucarnes, autant de

frontons et autant Lieus de toit

de 5 pieds chaque

Long.r En. ...........   126  -  0  -  0}

}	......... 	63  -  0  -  0.

grosseur ...............        6     et    6.}

264 chevrons de 1 t. 2 p. chaque

et 160. Soliveaux de 1 t. 3 p. chaque

pour le plancher.

Long.r En ............  592  -  0  -  0}

}...   		131  -  3.  - 0

grosseur ...............      4     et    4  }

86 Jambettes, autant d’Esseliers

et autant de Liens de 3. pd. de long

chaque.

Long.r En .............   129  -  0  -  0}

}.........	43  -  0  -  0

grosseur ................        6    et     4}

86 avant becqs de 2 p. chaque

Long.r En ..............     28  -  4  -  0}

} .........	4 -  4  -  0

grosseur .................        4    et     3}

480 madriers pour la pleinpied

et le plancher de 18 p. de long chaque

Long.r En ...............   1440  -  0  -  0}

}........	480.  - 0  -  0

grosseur ..................        12    et    2 }

______________

934  -  2.  -  0

______________

A 1# 10S la Solive ...................................................	  1401#

Planches a la toise quarrée Sur un pouce d’Epaissseur.

Les Planches dans la mansarde

Long.r .............  19  -  3  -  0}

}	.......  		48  -  4  - 0

Largeur ..........     2  -  3  -  0}

Dix Cloisons et dex Separations de

3 p. chaque

Long.r Ens. ......  60  -  0  -  0}

}........  		80  -  0  -  0

hauteur .............    1  -  2  -  0}

Les faces du toit et les costes

Long. En ............  46  -  0  -  0}

}....... 		184  -  0  -  0

Largeur ..............    4  -  0  -  0)

28 toits de Croisées mansards

de 4. p. chaque

Long.r En ...........  18  -  4  -  0}

}.........  	24  -  5  -  0

Largeur ..............     1  -  2  -  0)

____________

337  -  3  -  0

_____________

5# la toise quarrée ................................................	  1687 -

Couverture

194 toises de Bardeaux Clouez a 6.# la toise .............................	  1164.

Portes Chassis et Volets a prix fait

Six portes garnies de ferrurs et fermetures a

26.# chaque .....................................................................................	    156

40 portes Simples garnies Idem a 18#. chaque  ...........................	    720

40. Chassis a Coulisse et leurs dormans a 12.#

chaque ..........................................................................................	    480.

40. Volets garnis de de leur ferrure a 8.# chaque ........................	    320.

Carreaux de Vitres

1200 Carreaux de Vitres de 8 pouces de haut

Sur 6. de large a 5.s piece .............................................................	    300

______

Total du Corps de Garde de la Batterie B 	10292#

______

La Platte forme

180 Poutrelles de 12 pied chaque

Long. En ..........  360  -  0  -  0}

}..... 		80 toi  -  0  -  0

grosseur ............    4  et   4       }

500 madriers de 12 pds chaque

Long. En ........... 1000  -  0  -  0}

}............ 	500  -  0  -  0

gros.r ................       12  et    3   }

___________

580  -  0  -  0

____________

A 1# 10 S La Solive ......................................		    870#   0   0

5000. Clous a Madriers a 9# le mil .............................................	      45     0   0

Pour la Reparation de 18 affuts avec les

ferrures .......................................................................................	    300     0    0

_____________

Total de la Platteforme de la batterie B            	  1245     0   0

______________

Recapitulation

La Redoute I .................................	55736#}

} ...........................	91006#

Le batiment de lad.t  Redo.e ........	35270  }

La batterie M ..............................................................................	  2642

La batterie B ................................	  1628 }

Le corps de garde de la

ditte Batterie ...................................	10292}    .........................	13135

La platteforme id ............................	  1215  }

_______________

Total                        _______                           			106783#